# 康养系统实训项目 · 需求跟踪矩阵（RTM）任务分工

用途：需求评审（09-08）+ 原型评审（09-11）｜大工软院 2026 秋季实习实训（第 xx 组） 项目根目录：D:\Desktop\康养系统实训项目\ 模板来源：老师发《第 xx 小组_旧衣回收碳减排追踪与积分商城系统_需求跟踪矩阵 (1).xlsx》

## 一、任务总览

| 人 | 核心任务 | 交付物 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丘宇乾 | RTM 主表编写（AI/预警/健康数据）+ 封面 + 变更履历 + 图号划分定稿 | RTM_康养系统_老师模板版.xlsx（初稿）+ 图号划分说明 | 09-07 22:00 |
| 组员 A | 画原型图（图 1/2/3/5）+ 写对应 RTM 功能点 | 4 张原型图（Figma/Axure）+ RTM 对应行 | 09-07 22:00 |
| 组员 B | 画原型图（图 4/6/7）+ 写对应 RTM 功能点 + 汇总三人行成最终版 | 3 张原型图 + RTM 对应行 + 汇总校准后的 RTM Excel | 09-07 23:00 |
| 全员 | 明早评审前：打印封面 + 设计用 RTM（共 2 张表） | 纸质版（人手一份） | 09-08 08:30 |

## 二、任务详情

### 👤 丘宇乾（AI 智能体 + 后端核心）

| 任务 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 1. 确定图号划分 | 向组员确认：图 1=登录/注册，图 2=老人首页，图 3=AI 咨询，图 4=预警中心，图 5=家属端，图 6=护工端，图 7=管理员后台 |
| 2. 编写 RTM 主表（AI/预警/健康数据模块） | 在老师模板 Excel 的「设计用 RTM」sheet 中，填写以下功能点：• AI 咨询（10 条）：咨询输入框、发送按钮、回答展示区、免责声明、常见问题预设按钮、历史记录• 预警中心（6 条）：预警列表、预警详情、阈值触发规则、处理状态标签• 健康档案（8 条）：档案创建、指标录入、指标列表、趋势图表（后端逻辑说明） |
| 3. 编写封面 + 变更履历 | 封面填：项目名称「基于 AI 智能体的康养系统」、密级「机密」、编写日期 2026-09-07、编制「丘宇乾」/ 审批「组长姓名」；变更履历留空待评审后填写 |
| 4. 后端支撑 | 准备 AI API 集成（DeepSeek/千问）、阈值配置化逻辑，确保 RTM 中提到的后端动作（如「点击提交后校验并写入记录」）能实现 |

### 👤 组员 A（前端原型图：老人端 + 家属端）

| 任务 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 1. 画原型图（图 1/2/3/5） | • 图 1（登录/注册）：登录页（手机号/密码/忘记密码）、注册页（手机号/密码/确认密码/姓名）• 图 2（老人首页）：适老化首页（大字、高对比、一键朗读入口、健康概览卡片）• 图 3（AI 咨询）：咨询输入框、发送按钮、回答展示区、常见问题预设按钮、历史记录• 图 5（家属端）：代管老人列表、绑定老人、代咨询、查看趋势/预警 |
| 2. 写 RTM 功能点（对应图 1/2/3/5） | 在老师模板 Excel 的「设计用 RTM」sheet 中，为每个原型图的功能点逐条填写：• 详细说明列：必须写「参照图 X-图标 Y」+ UI 规格（字号/颜色/动作）• 担当者列：填「组员 A」• 责任者列：填「组长姓名」• 示例：「参照图 3-图标 1，静态显示「AI 咨询」，字号 18px，加粗，颜色#2d6a4f，居中」 |
| 3. 提供原型图文件给组员 B | Figma/Axure 链接或导出为图片/链接，组员 B 汇总 RTM 时需要溯源 |

### 👤 组员 B（前端原型图：护工端 + 管理员端 + 汇总校准）

| 任务 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 1. 画原型图（图 4/6/7） | • 图 4（预警中心）：预警列表、预警详情、处理登记、状态流转标签• 图 6（护工端）：负责老人列表、健康档案查看、预警处理入口• 图 7（管理员后台）：用户管理、知识库维护、阈值配置、报表统计 |
| 2. 写 RTM 功能点（对应图 4/6/7） | 在老师模板 Excel 的「设计用 RTM」sheet 中，为每个原型图的功能点逐条填写：• 详细说明列：必须写「参照图 X-图标 Y」+ UI 规格（字号/颜色/动作）• 担当者列：填「组员 B」• 责任者列：填「组长姓名」• 示例：「参照图 7-图标 3，按钮「新增用户」，字号 14px，白字，背景#52b788，点击后弹出新增窗口」 |
| 3. 汇总校准最终版 RTM | • 合并丘宇乾的 RTM 主表 + 组员 A/组员 B 的功能点• 检查：每个功能点都有「参照图 X-图标 Y」格式• 检查：「担当者」列是否全部填了「组员 A/B/C」• 检查：「责任者」列是否统一填了组长姓名• 检查：变更履历表是否留空（评审前不填） |
| 4. 发飞书备份 | 把最终版 RTM Excel 发到飞书 DM 给组长/全员，确保评审前人人可访问 |

## 三、评审准备清单（全员）

| 任务 | 负责人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- |
| 打印 RTM Excel（封面 + 设计用 RTM 共 2 页） | 全员各自打印 | 09-08 08:30 |
| 确认原型图 Figma/Axure 链接可访问 | 组员 A/B | 09-08 08:30 |
| 准备 RTM 逐条讲解（每人 3 分钟） | 全员（分模块） | 09-08 14:00 |
| 准备答辩 PPT 初稿 | 全员分工 | 09-10 前 |

## 四、RTM 填写规范（老师模板）

| 列 | 填写要求 |
| --- | --- |
| No. | 序号从 1 开始，连续递增 |
| 大分類（模块） | 如「认证界面」、「AI 咨询界面」、「预警中心界面」等 |
| 中分類（子模块） | 如「header」、「form」、「actions」、「result」等 |
| 小分類（功能点） | 页面标题、输入框、按钮、图表等具体功能点 |
| 详细说明 | 必须包含：「参照图 X-图标 Y」+ UI 规格（字号/颜色/动作/静态/动态）示例：「参照图 3-图标 1，静态显示「AI 咨询」，字号 18px，加粗，颜色#2d6a4f，居中」 |
| 担当者 | 填具体成员名字：丘宇乾 / 组员 A / 组员 B |
| 责任者 | 统一填组长姓名 |

## 五、图号划分（最终版）

| 图号 | 页面 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 图 1 | 登录/注册 | 组员 A |
| 图 2 | 老人首页 | 组员 A |
| 图 3 | AI 咨询 | 丘宇乾 + 组员 A |
| 图 4 | 预警中心 | 组员 B |
| 图 5 | 家属端 | 组员 A |
| 图 6 | 护工端 | 组员 B |
| 图 7 | 管理员后台 | 组员 B |

## 六、文件路径

| 文件名 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RTM_康养系统_老师模板版.xlsx | D:\Desktop\康养系统实训项目\01-文档\ | 老师模板格式，评审用 |
| RTM_康养系统_v1.0.docx | D:\Desktop\康养系统实训项目\02.需求分析\ | 通用格式，备份用 |
| 需求分析说明书_康养系统_v1.0.docx | D:\Desktop\康养系统实训项目\02.需求分析\ | 122 条需求，评审备用 |

## 七、待确认问题（评审时逐条过）

- 家属是否绑定/代管多位老人？（本期已内定为「是」）

- 大模型选 DeepSeek 还是通义千问？（影响 API Key 申请与成本）

- AI 主动预警（ALERT-01）是否本期必做？（核心卖点，建议必做）

- 语音朗读（ELDER-02）与 PDF 导出（REPORT-02）本期是否做？

- 知识库 RAG（KB-02）本期是否做？

- 技术栈最终确认：Python FastAPI + Vue3 还是 Java SSM？

## 八、联系方式

| 人 | 微信/QQ | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 丘宇乾 | ______________ | AI 智能体 + 后端 |
| 组员 A | ______________ | 前端原型图（老人/家属） |
| 组员 B | ______________ | 前端原型图（护工/管理员）+ 汇总 |
| 组长 | ______________ | 责任者 |

生成时间：2026-09-07 17:00 最后更新：2026-09-07 17:00 版本：v1.0（评审前初稿）