# 交付说明 · 2026-09-12（概要设计 + 数据库）

用途：本说明用于交付核验与第三方交叉验证（可整体提供给 ChatGPT 等工具审阅）。 项目：基于 AI 智能体的智能康养系统 · 大工软院 2026 秋季实训 责任人：丘宇乾（架构 / 后端 / 数据库）｜指导教师：吴剑光 上游文档：《需求分析说明书 v1.0》《界面清单 v1.0》《设计决策记录 v1.0》《API 接口契约 v0.2》

## 目录

- 今日任务与交付总览

- 交付物清单

- 关键技术结论

- 验证方法与实测结果

- 演示账号

- 一致性问题处理记录

- 需要人工决策与后续事项

- 第三方核验要点

## 一、今日任务与交付总览

| # | 任务 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编写概要设计说明书（含应用项目架构讲解、数据库设计简介、E-R 识别方法、数据库工具选型） | 03.概要设计/概要设计说明书_康养系统_v1.0.md + .docx | 已完成 |
| 2 | 绘制系统架构图与 E-R 图 | 03.概要设计/图/ 下 3 张 PNG + 源文件 | 已完成 |
| 3 | 同步数据库 README 口径 | 04.编码/数据库/README.md | 已完成 |
| 4 | 产出建库脚本 | 04.编码/数据库/schema.sql | 已完成 |
| 5 | 产出初始化数据脚本 | 04.编码/数据库/init_data.sql | 已完成 |
| 6 | 实际建库并全链路验证 | 本机 MySQL kangyang 库 | 已完成 |

用户原始需求：“概要设计说明以及数据库设计简介”、“应用项目架构讲解 / 嵌入式项目架构讲解”、“根据用例规约识别 E-R 图的方法”、“常用数据库设计工具”，并要求按项目分工明确责任人。

责任人结论：以上内容均属”概要设计 + 数据库设计”范畴，按项目权威分工文件（AGENTS.md + 《设计决策记录 v1.0》D-06），全部归属丘宇乾（组长，负责架构 / 后端 / 数据库）；梁霁鸣（老人端+家属端前端）、周彦龙（护工端+管理员端前端+测试）不直接承担该部分。

## 二、交付物清单（含路径与体量）

### 2.1 概要设计说明书

| 文件 | 路径 | 体量 |
| --- | --- | --- |
| 源文件（Markdown） | 03.概要设计/概要设计说明书_康养系统_v1.0.md | 以仓库当前文件为准；文档内部版本 v1.1 |
| 交付件（Word） | 03.概要设计/概要设计说明书_康养系统_v1.0.docx | 含静态目录与 3 张插图 |
| 生成脚本 | 03.概要设计/build_docx.py | 统一 A4 页面、标题、表格、页码与图片宽度 |

文档章节结构：

- 引言（编写目的 / 适用范围 / 术语 / 参考文档 / 设计原则）

- 系统总体架构（应用项目架构讲解）：架构风格与总体视图、7 层分层职责、前端架构、后端架构、AI Agent 编排架构、部署架构、关键横切设计、“嵌入式项目架构”不适用说明（2.8 节）

- 模块划分与职责（后端 9 个模块 + 前端 5 端视图 + 模块—接口—界面对照）

- 数据库设计简介：设计目标与原则、环境与命名规范、概念模型（E-R）、实体与关系清单、逻辑模型（15 张表）、关键表全字段设计、索引与约束、交付物、一致性问题勘误

- 根据用例规约识别 E-R 图的方法：七步法总览 → 步骤详解 → 两个实例演练（“家属绑定老人”、“录入指标触发预警”）→ 功能域到用例到实体映射表 → 常见陷阱

- 常用数据库设计工具：9 款工具对比表 + 本项目选型建议

- 接口设计概要

- 安全设计

- 附录：需求—界面—接口—数据四向对照（RTM 摘要）

- 变更记录

### 2.2 配图（含可视化源文件，可重跑）

| 文件 | 内容 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 图/系统架构图.png | 分层系统架构图 | 2360 × 1494 |
| 图/ER图_核心.png | 核心 11 张表 E-R 图 | 2550 × 1650（宽高比 1.55） |
| 图/ER图_选配.png | 选配 4 张表 E-R 图 | 1600 × 1100 |
| 图/系统架构图.html | 架构图源文件（HTML/CSS） | — |
| 图/ER图_核心.dot、图/ER图_选配.dot | E-R 图源文件（Graphviz DOT） | — |
| 图/_shot.js | 架构图截图脚本（Playwright） | — |

### 2.3 数据库脚本

| 文件 | 路径 | 体量 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建库脚本 | 04.编码/数据库/schema.sql | 以仓库当前文件为准 | 15 张表 + 30 个非主键索引 + 18 个外键 |
| 初始化脚本 | 04.编码/数据库/init_data.sql | 以仓库当前文件为准 | 4 个账号 + 12 项配置 + 演示数据 |
| 设计说明 | 04.编码/数据库/README.md | 以仓库当前文件为准 | 表清单、设计约定、命名规范、表名口径 |

## 三、关键技术结论（可被验证的论断）

### 3.1 架构

- 本项目为 B/S 应用（Web）项目，非嵌入式项目；架构采用前后端分离 + 分层设计，共 7 层： 用户层 → 表示层（Vue3）→ 接口层（FastAPI）→ 应用服务层 → AI Agent 层（LangGraph）→ 数据访问层（SQLAlchemy 2.0）→ 数据存储层（MySQL 8 + 向量库）

- AI Agent 编排：意图识别路由到 4 个业务 Agent（Health / HealthData / Risk / Emergency）+ Alert 守护 Agent

- AI 摘要为异步增强，预警主流程不同步等待模型（依据《设计决策记录》D-04），超时阈值 8 秒

- 大模型可换：切换只需改 .env 的 LLM_PROVIDER，不改代码

### 3.2 数据库

- 共 15 张表 = 核心 11 + 选配 4

- 核心表：user、elder_profile、family_bind、care_relation、health_record、health_warning、alert_receiver、warning_handle_record、chat_session、chat_message、sys_config

- 选配表：medication、knowledge_document、knowledge_chunk、ai_log

- 四项核心设计决策：

  - 配置入表：阈值、上限等一律存 sys_config，代码不得硬编码

  - 统一指标表：5 类指标共用 health_record，以 type 区分

  - 处理状态与已读状态正交：health_warning.status（全局）与 alert_receiver.read_status（每人）分离（依据 D-05）

  - AI 摘要允许为空：ai_summary 可为 NULL，summary_status 记录生成状态（依据 D-04）

- 外键统一在建表后用 ALTER TABLE 补充，避免建表依赖顺序

### 3.3 E-R 识别方法（七步法）

- 收集用例规约 → 2. 提取名词为候选实体 → 3. 提取动词为候选联系 → 4. 过滤归一（去同义词/行为词/外部系统/纯属性）→ 5. 确定属性与主键 → 6. 确定联系类型与基数 → 7. M:N 拆关联实体 + 规范化 + 出图

实例结论：“家属绑定老人”用例中，“绑定”是 M:N 联系且带生命周期（PENDING/APPROVED/REJECTED/REVOKED），因此必须建为独立实体 family_bind，而不能把 family_id 塞进 elder_profile。

### 3.4 数据库工具选型

- 推荐组合：MySQL Workbench（权威建模 + 正向工程生成 DDL）+ drawDB 或 dbdiagram.io（评审出图）

- 明确不推荐：PowerDesigner、ER/Studio（功能过剩且商用收费）

## 四、验证方法与实测结果

### 4.1 环境

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 数据库 | MySQL 8.0.42（本机服务，监听 3306） |
| 客户端 | C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 8.0/bin/mysql.exe |
| 库名 | kangyang |
| 字符集 | utf8mb4（执行时必须加 --default-character-set=utf8mb4，否则中文乱码） |

### 4.2 执行命令

mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 < schema.sql
mysql -u root -p kangyang --default-character-set=utf8mb4 < init_data.sql

两条命令均执行成功（退出码 0）。

### 4.3 实测结果

| 验证项 | 实测值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 表数量 | 15 | 符合预期 |
| 外键约束数 | 18 | 全部生效 |
| 非主键索引数 | 30（均在脚本中显式定义） | 正确 |
| 用户账号数 | 4（ADMIN / ELDER / FAMILY / CARE） | 正确 |
| sys_config 配置项 | 12（6 阈值 + 6 系统参数） | 正确 |
| 健康指标记录 | 7 | 正确 |
| 预警记录 | 1 | 正确 |
| 预警接收人记录 | 3 | 正确 |
| 库文件大小 | 720 KB | — |

业务链路验证：

| 验证项 | 查询 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| TC-A-08 家属未读预警数 | alert_receiver 中 user_id=3 AND read_status='UNREAD' | 1（红点可亮） |
| TC-A-09 状态正交性 | 3 个接收人各自的 read_status vs 预警 status | 相互独立，符合 D-05 |
| 趋势查询 | 近 7 天血压序列 | 128 → 165 → 170 → 178，is_abnormal 标记正确 |
| 预警列表联表 | 家属视角可见字段 | 返回预警 ID 40001 / 张桂兰 / 178/102 / level 3 / PENDING / 未读 |

约束有效性验证：

| 测试 | 预期 | 实际报错 |
| --- | --- | --- |
| 插入重复手机号 | 拒绝 | ERROR 1062 ... uk_user_phone |
| 插入不存在的 profile_id | 拒绝 | ERROR 1452 ... fk_record_profile |
| 重复插入 (warning_id, user_id) | 拒绝 | ERROR 1062 ... uk_receiver_warning_user |

密码验证：

- 从数据库取出 password_hash，用 bcrypt 校验

- bcrypt.checkpw(b'Abc123456', hash) → True

- bcrypt.checkpw(b'wrongpass', hash) → False

### 4.4 交付文档格式验证

- 概要设计说明书 docx 内嵌 3 张图片，图片宽度均小于正文可用宽度。

- 已通过 WPS 导出 PDF 并逐页检查，确认图片、表格和正文无裁切或重叠；目录采用静态章节清单，避免不同 Word/WPS 版本未更新目录域时出现空目录。

## 五、演示账号（可直接使用）

| 角色 | 手机号 | 姓名 | 密码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理员 ADMIN | 13000000001 | 系统管理员 | Abc123456 |
| 老人 ELDER | 13000000002 | 张桂兰 | Abc123456 |
| 家属 FAMILY | 13000000003 | 李强 | Abc123456 |
| 护工 CARE | 13000000004 | 王护工 | Abc123456 |

密码为 bcrypt 加密存储（cost=12），明文不落库。

## 六、一致性问题处理记录（勘误）

今日核对并修正了多份文档间的口径不一致，均已在概要设计说明书 4.9 节登记：

| 编号 | 问题 | 处理状态 |
| --- | --- | --- |
| E-06 | 家属绑定表旧名 family_relation 与 family_bind 混用 | 已修订（统一为 family_bind） |
| E-07 | 数据库 README 表清单缺 alert_receiver；命名规范与外键口径冲突 | 已修订 |
| E-08 | 界面总数重复计数（39/核心 30 → 38/核心 29） | 已修订（同步 7 个文件，含设计决策记录） |

勘误表采用的原则：保留历史发现记录 + 追加”处理状态”列，既不删除原始描述（保留”如何发现问题”的过程证据），也不只留”待修订”（避免评审误以为未改）。

## 七、需要人工决策/后续事项

- 数据库连接密码需自行填入：04.编码/后端/.env.example 中 DB_PASSWORD 为空（安全规范，未代填）。使用前执行 cp .env.example .env 并填入真实值。

- 建议更换数据库 root 密码：当前为弱密码，答辩演示前建议加强，并同步更新 .env。

- 待办：后端 FastAPI 代码骨架尚未开始（04.编码/后端/app 目前仅有目录结构），最小闭环后端接口待实现。

## 八、可供第三方核验的要点清单

若需交叉验证本交付，建议核查以下具体项：

- 数据一致性：文档正文声明的”15 张表”“45 个接口”“125 条 FR”“38 个界面”是否与实际文件内容相符

- 表结构自洽：schema.sql 的字段设计是否与概要设计说明书 4.6 节表格逐字段一致

- ER 图与建表脚本一致：图中实体/关系是否与 schema.sql 的表与外键对应

- 决策依据可追溯：文档中每处设计结论是否都能在《设计决策记录 v1.0》或《API 接口契约 v0.2》中找到依据（如 D-02、D-04、D-05）

- 脚本可执行性：schema.sql 与 init_data.sql 在干净 MySQL 8 实例上能否顺序执行成功

- 方法论述完整性：5.1 节七步法是否逻辑闭环（能否从用例规约推导出全部 15 张表）

- 勘误真实性：4.9 节所列 E-06/E-07/E-08 所述问题在对应文件中是否确实已修正

本说明由丘宇乾整理，对应 2026-09-12 实际完成的工作。 文档以 Markdown 为源，Word 由 build_docx.py 调用 pandoc 生成；修改请改 md 后重新导出，不要直接编辑 docx。